## Slide 1
Star Cloud 研發成果發表
核心 IoT 通訊升級：從 HTTP 邁向 MQTT 高併發架構
2026 年 4 月 22 日

## Slide 2
本週核心重點摘要
全面啟動機台通訊底層架構升級
1. 架構轉換
確立 MQTT 高併發
通訊架構與資料流向
2. API 升級
完成首批高頻
HTTP API 端點轉換
3. 終端對接
Android 終端連線機制
實作與持續測試

## Slide 3
為什麼要轉換至 MQTT？
痛點：舊版 HTTP
應付高頻心跳回報（如 B010）容易產生效能瓶頸
單向 Pull 模式缺乏即時性
產生極大的 Server 負載負擔
優勢：新版 MQTT
低延遲、高吞吐量，專為物聯網設計
大幅降低系統頻寬消耗
雙向即時通訊，遠端指令下發即時生效

## Slide 4
Star Cloud 專屬 MQTT 高併發架構
終端 APP
Android APP
(WSS 安全連線)
EMQX Broker
叢集管理
連線與 Topic 分發
Go Gateway
輕量級接收
快速轉發 Redis
Laravel Worker
透過 Queue/Job
異步寫入 MySQL

## Slide 5
本週已完成轉換的 API 項目
B010 心跳回報 (Heartbeat)
廢棄舊版 HTTP 端點，機台改由定期發布 MQTT Heartbeat 事件，降低資源消耗
B013 狀態與錯誤上報 (Error & Status)
全面移除 HTTP API，整合進 MQTT 異常上報流程，並對應 MachineService 硬體代碼

## Slide 6
寫指令的 MQTT 實作進度
開發成果
完成管理端透過 MQTT 下發指令的邏輯
實作基本的遠端指令 Topic 訂閱與下發機制對接
雙向即時對接

## Slide 7
目前面臨的挑戰與排查中問題
主要挑戰：每 10 分鐘的規律性斷線問題（尚未解決）
機台與 EMQX 之間會出現高度規律的斷線重連現象
目前正在積極釐清以下可能原因：
  Nginx Proxy Manager 逾時設定
  Cloudflare 防火牆阻擋規則
  Broker 內部的連線生命週期機制

## Slide 8
下週計畫與展望
01
優先任務：穩定底層連線
集中資源徹底解決 10 分鐘規律性斷線問題
02
後續計畫：核心業務開發
開始實作倉庫管理與銷售管理