## Slide 1
STAR CLOUD
2026年4月 工作報告
從基礎建設到業務邏輯深耕
報告人：技術應用部 許家偉

## Slide 2
開發產能與量化成果
30+
Git Commits
完成超過 30 次以上的程式碼提交與版本迭代
15+
模組功能實作
涵蓋機台、倉儲、取貨碼等核心功能
100%
設計規範導入
全面落實 Minimal Luxury 極簡奢華風設計標準
B013
異常自動化處理
實作獨立 Job 處理機台異常，降低人工排除時間
< 1s
遠端指令延遲
導入 MQTT 取代輪詢，指令下發延遲降至 1 秒內
High
高併發吞吐量
透過 Redis Queue 解耦，保障 Laravel 資料庫安全

## Slide 3
4月核心開發概覽
承接3月的基礎架構，4月份專注於機台分佈與補貨機制、銷售紀錄與取貨碼等核心模組的深度開發與架構優化，以及關鍵的 MQTT 架構導入。
機台分佈與補貨機制
機台地圖展示與一鍵遠端補貨
商品管理與庫存
商品管理實作與動態庫存矩陣
銷售紀錄與取貨碼
精確追蹤交易歷程與取貨編輯

## Slide 4
機台與遠端管理模組
機台分佈地圖優化
強化行動端 (RWD) 瀏覽體驗，提升外勤人員查詢效率
遠端補貨管理邏輯
實作遠端一鍵補貨功能，結合前端 UI 與後端資料庫同步
[✨ 插入機台分佈地圖實機截圖]

## Slide 5
倉儲管理模組
實作商品管理
建立商品管理的 CRUD 功能，方便庫存盤點與資料更新
庫存矩陣功能實作
動態展示各貨道庫存狀態，視覺化管理商品存量
[✨ 插入庫存矩陣實機截圖]

## Slide 6
銷售紀錄與取貨碼系統
通行碼與取貨碼編輯功能
實作完整的 CRUD 流程，結合 QR Code 標準化生成
操作紀錄與日誌
修正異常顯示問題，精確追蹤取貨與交易歷程

## Slide 7
核心技術轉型：導入 MQTT 架構
為什麼要換成 MQTT？
解決高併發瓶頸
傳統 HTTP Polling 浪費資源，MQTT 可應付海量機台同時連線
即時性與穩定性
支援雙向溝通，遠端指令 (B055) 延遲更低
架構解耦
透過 EMQX + Go Gateway + Redis List 非同步處理寫入，保護 Laravel 不被拖垮
4月實作重點
溫度回報邏輯優化
錯誤日誌 (B013) 佇列處理 (ProcessErrorLog Job)
交易紀錄 (B600/B602) 業務邏輯拆分
完善 API 文件中心，制定全域通訊規範

## Slide 8
五月展望
Phase 1: 系統正式上線
部署全新 Star Cloud 後台，取代舊有系統，並針對線上機台進行大規模連線壓力測試。
Phase 2: 第二階段開發
拓展營銷模組 (如廣告排程、折價券系統) 與進階報表分析，提升客戶營運效益。